5 Iterações no período de 28/03/16 à 16/05/16 (9 semanas)

**Iterações**:

1 - 21/03/16 à 05/04/16 (houve impedimento)

2 - 05/04/16 à 12/04/16

3 - 13/04/16 à 19/04/16

4 - 19/04/16 à 25/04/16 (houve impedimento)

5 - 26/04/16 à 16/05/16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Impedimentos**:

Ambiente fora do ar 23 a 28/03/16 (Feriado páscoa) - Atrasando atividades Iteração 2

Servidor de Banco Dados ficou corrompido - 18/04 à 20/04 - Atrasando atividades Iteração 4

Ambiente fora do ar 04/05/16 a 09/05/16 - Atrasando atividades Iteração 5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Reuniões**:

21/03/16

Definição atividades Iteração 1

Criação das atividades em sistema para controle de horas (Target Process)

Apresentação do Sistema de Vacinas e funcionalidades mapeadas

(1h)

28/03/16

Reunião cancelada devido o atraso para entrega das atividades previstas para a Iteração 1. Causa do atraso das atividades: inatividade do ambiente de testes durante o feriado da páscoa.

05/04/16

(1h)

Apresentação dos resultados da Iteração 1 e planejamento de atividades para a Iteração 2.

12/04/16

(1h)

Apresentação dos resultados da Iteração 2 e planejamento de atividades para a Iteração 3.

19/04/16

(1h)

Apresentação dos resultados da Iteração 3 e planejamento de atividades para a Iteração 4.

25/04/16

(1h)

Apresentação dos resultados da Iteração 4 e planejamento de atividades para a Iteração 5.

02/05/16

(1h 40 min)

Apresentação dos resultados da Iteração 5 e replanejamento de atividades para a Iteração 5.

Apresentação do documento de Plano de Projeto de Teste.

09/05/16

Reunião cancelada devido o atraso para entrega das atividades previstas para a Iteração 1. Causa do atraso das atividades: inatividade do ambiente de testes durante o início da Iteração 5.

Tempo gasto por cada analista de teste:

Diego: 8h de reunião +

Iteração 1 - 4h

Iteração 2 - 3h

Iteração 3 - 4h 15 min

Iteração 4 - 2:h 10

Iteração 5 - 2h

total: 23 h 25 min

Pâmela: 8h de reunião

Iteração 1 - 4h 10 min

Iteração 2 - 4h 10 min

Iteração 3 - 5h 10 min

Iteração 4 - 2h 20 min

Iteração 5 - 5h

total 23 h